Zał. nr 2 do SIWZ

PROJEKT

UMOWA

zawarta _ _._ _.2016r. w Kaliszu pomiędzy:

Muzeum Okręgowym Ziemi Kaliskiej z siedzibą w Kaliszu, przy ulicy Kościuszki 12,

REGON 000639512 NIP 618-104-57-06 zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:

Dyrektora - Sylwię Kucharską

a

DANE FIRMY

REPREZENTOWANA PRZEZ:

§ 1

#### Przedmiot, zakres i terminy realizacji umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie kompletnej pełnobranżowej dokumentacji projektowej i kosztorysowej kapitalnego remontu i modernizacji budynku głównego Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej położonego przy ul. Kościuszki 12 w Kaliszu dla zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowa konserwacja i modernizacja Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej”.

2. Szczegółowy zakres prac stanowiący przedmiot zamówienia, został opisany w Załączniku nr 1 – Zakres prac, stanowiącym integralną część niniejszej umowy – warunki zgodnie z SIWZ: .…....... .

§2

Wynagrodzenie i zasady rozliczania

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalają wynagrodzenie w formie ryczałtu w kwocie ………..brutto  (słownie ....) PLN na podstawie faktury VAT, płatne po wykonaniu całości całości zadania

2. Na potrzeby niniejszej umowy za wykonanie zadania Strony przyjmują dzień odbioru zadania potwierdzonego w Protokole Odbioru Wykonanej Usługi podpisanego przez przedstawicieli obu Stron umowy wg wzoru obowiązującego u Zamawiającego (załącznik nr 2 do umowy). Oryginał protokołu odbioru Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do faktury.

3. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty poprawnie wystawionej faktury, za wykonany i odebrany przedmiot umowy, przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury z dokumentami potwierdzającymi wykonanie przedmiotu umowy.

4. Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia na fakturze VAT nazwy zgodnie ze specyfikacją przetargową.

5. Wykonawca zobowiązuje się powiadamiać pisemnie Zamawiającego o wszelkich zmianach w brzmieniu konta bankowego Wykonawcy, pod rygorem podniesienia kosztów związanych z mylnymi operacjami bankowymi.

6. Zapłatę uważa się uregulowaną w terminie, z chwilą obciążenia rachunku Zamawiającego.

7. W razie nieterminowej zapłaty faktury mogą zostać naliczone odsetki w wysokości ustawowej.

8. Wykonawca oświadcza, że jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny.

9. Zamawiający oświadcza, że jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny.

§3

Nadzór

1. Przedstawicielem Zamawiającego w odniesieniu do prac objętych przedmiotem realizacji niniejszej umowy jest ...

2. Przedstawiciel Zamawiającego jest upoważniony do wydania Wykonawcy wszelkich poleceń związanych z jakością i ilością robót objętych przedmiotem umowy.

3. Przedstawicielem Wykonawcy w odniesieniu do robót objętych przedmiotem umowy jest:……….

4. Strony mogą pisemnie poinformować o zmianie osób wymienionych w ust. 1 i 3 niniejszego paragrafu lub wyznaczyć dodatkowe osoby, przy czym powiadamianie takie nie wymaga formy aneksu do umowy.

§4

Zobowiązania stron

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do opiniowania sposobu wykonania usługi Wykonawca uwzględni obustronnie uzgodnione opinie w sposobie wykonania usługi.

2. Wykonawca wykona wszystkie prace, które są przedmiotem umowy w terminie, z należytą starannością i wymaganiami i wskazówkami udzielonymi przez nadzór Zmawiającego. Jeżeli wystąpią jakiekolwiek wady dotyczące jakości wykonania oraz wady materiałów, dostarczonych i wymienionych przez Wykonawcę, Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia na swój koszt i ryzyko.

3. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wykaz osób wraz z odpowiednimi dokumentami potwierdzającymi posiadanie przez nich wymaganych uprawnień do realizacji zadania, w tym wykaz podwykonawców.

4. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania pisemnej zgody Zmawiającego na zaangażowanie w wykonywane prace pracowników Zamawiającego.

5. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia dokonywania audytów dot. oceny zdolności Wykonawcy do realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego oraz oceny przestrzegania przez Wykonawcę obowiązujących na terenach rozwiązań organizacyjnych. Wykonawca podejmie się działania stosownie do zaleceń i wniosków z przeprowadzonych audytów.

6. Wykonawca gwarantuje i oświadcza, że jest mu znany zakres przedmiotu umowy oraz warunki panujące w miejscu wykonania robót i poza nim oraz że posiada odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje, możliwości ekonomiczne, finansowe do właściwego wykonania przedmiotu umowy.

§ 5

Tajemnica handlowa

Informacje techniczne lub handlowe dostarczane jednej Stronie przez drugą w jakiejkolwiek postaci stanowią tajemnicę handlową i będą wykorzystywane wyłącznie w celu wywiązania się z zobowiązań lub skorzystania z praw na mocy niniejszej umowy. Nie mogą być przekazywane osobom trzecim, chyba że za zgodą drugiej Strony.

§ 6

Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowiązuje się w terminie 7 dni od daty otrzymania umowy, dostarczyć podpisaną umowę polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że jest ubezpieczony od Odpowiedzialności Cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej (OC kontraktowa) na sumę minimum: 100% wartości kontraktu.

2. Polisa winna obowiązywać przez cały czas trwania umowy. Nieprzedłożenie kopii polisy może skutkować odstąpieniem przez Zamawiającego od umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca zgodnie z postanowieniami § 10 ust. 1 niniejszej umowy.

§ 7

Wykonanie umowy

1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy siłami własnymi, a w przypadku zlecenia jakiś prac podmiotom trzecim, do uzyskania pisemnej zgody Zmawiającego, na proponowanego podwykonawcę.

2. W przypadku uzyskania akceptacji na proponowanego podwykonawcę, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie po zawarciu umowy z podwykonawcą dostarczyć jej kopię Zamawiającemu, a także uzyskać, po rozliczeniu się z podwykonawcą pisemne oświadczenie, w którym podwykonawca potwierdza uregulowanie przez Wykonawcę wszelkich zobowiązań związanych z powierzonym, za zgodą Zamawiającego, zakresem prac.

3. Spełnienie wymogów wynikających z niniejszego §, stanowi warunek dokonania przez Zamawiającego zapłaty za przedmiot umowy.

4. W sytuacji, gdy wszystkie wymagane powyżej dokumenty Zamawiający otrzyma po wpływie faktury, opisany w §2 pkt. 3 termin płatności liczony będzie od dnia wpływu ostatniego z przedmiotowych dokumentów.

5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki działania firm, którym powierzył wykonanie części przedmiotu niniejszej umowy.

§8

Termin wykonania przedmiotu umowy

1. Wykonanie umowy nastąpi do dnia 28 lutego 2017 roku.

2. Termin rozpoczęcia prac został wstępnie określony na dzień ... roku. Termin ten jednak zostanie ostatecznie potwierdzony przez Zleceniodawcę w toku rozmów roboczych z tym, że ostateczny termin rozpoczęcia prac przypadnie nie później niż 14 dni roboczych po tym terminie.

§9

Gwarancje

Wykonawca udzieli zamawiającemu gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia na okres nie krótszy niż 48 miesięcy od daty protokolarnego odbioru przedmiotu umowy.

§10

Kary umowne

1. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy, karę umowną w następujących przypadkach:

- Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn za które odpowiada Wykonawca w wysokości 15 % ryczałtowego wynagrodzenia przedmiotu umowy;

- Opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % ryczałtowego wynagrodzenia przedmiotu umowy zakończenia;

2. Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający w wysokości 15 % ryczałtowego wynagrodzenia przedmiotu umowy.

3. W przypadku, jeżeli szkoda przewyższy wysokość zastrzeżonych kar umownych, Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego. Jeżeli szkoda spowodowana jest innymi przyczynami niż określone powyższej Strony mogą dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.

4. W czasie obowiązywania niniejszej umowy, w przypadku rażącego naruszenia postanowień niniejszej umowy przez którąkolwiek ze Stron, drugiej Stronie przysługiwać będzie prawo odstąpienia od umowy, po wcześniejszym wezwaniu Strony naruszającej do zaprzestania naruszeń w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego wezwania przez Stronę naruszającą.

§8

Sposoby odbioru, rodzaje odbioru, wymagane dokumenty

- Miejscem odbioru przedmiotu umowy jest….

- Przy odbiorze wykonawca wraz z dokumentacją, o której mowa w załączniku nr 2 do

niniejszej umowy (zgodnie z SIWZ) przedstawi oświadczenie o tym, że dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia, któremu ma służyć oraz że została sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami jak również, że wersja papierowa dokumentacji jest zgodna z załączoną wersją elektroniczną.

- Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu wykazu wszystkich

przekazanych składników dokumentacji. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad lub niezgodności opracowania z przedmiotem umowy, Zamawiający może wyznaczyć Wykonawcy termin usunięcia wad i niezgodności występujących w opracowaniu. W przypadku odmowy usunięcia wad lub niezgodności z przedmiotem umowy przez Wykonawcę, Zmawiający odstąpi od umowy i zwróci Wykonawcy wadliwe opracowanie.

4. Protokół odbioru dla swojej ważności musi być podpisany  przez obie Strony umowy.

§ 9

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- W celu zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawca wniesie kaucję przed zawarciem umowy, w formie: w pieniądzu, na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego kwotę stanowiącą 3 % wartości ceny całkowitej brutto określonej w § 2 ust. 1 niniejszej umowy,  tj. …. zł (słownie: …)

- Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, jak również służy także pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości udzielonej przez Wykonawcę.

- Zamawiający zwraca zabezpieczenie (wniesione w pieniądzu) w wysokości nominalnej:

a) …….% wniesionego przez Wykonawcę zabezpieczenia - kaucji w terminie 14 dni od dnia odbioru zamówienia,

- b) ……..% w tym samym terminie po upływie okresu gwarancji.

§12

Postanowienia końcowe

- W sytuacji jakichkolwiek sporów lub wątpliwości odnoszących się do wykonania postanowień niniejszej umowy, Zmawiający i Wykonawca zobowiązują się do dołożenia wszelkich starań, aby zakończyć je polubownie.

- W celu ostatecznego rozwiązania jakiegokolwiek sporu niezadowolona Strona powiadomi drugą Stronę pisemnie o charakterze sporu wraz z pełnymi szczegółami uzasadniającymi jej zastrzeżenia.

- Skierowanie sprawy na drogę sądową Strony będą traktować jako ostateczność, gdy zawiodą wszelkie środki do polubownego rozwiązywania sporów.

- Wszelkie prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem skutecznej umowy cesji/przelewu bez pisemnej zgody Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umowę będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Sądem właściwym do rozstrzygania sporów, jest sąd właściwości ogólnej dla Zamawiającego.

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają uzgodnień pisemnych w formie aneksu do umowy, z wyjątkiem postanowień w §3 niniejszej umowy pod rygorem nieważności.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach na prawach oryginału każdy, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

- Integralną część umowy stanowi:

Załącznik nr 1 –

Załącznik nr 2 –

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA: