Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego – projekt umowy
UMOWA nr .../G/2024

zawarta w dniu (data podpisania umowy) w Kaliszu, pomiędzy:
Muzeum Okręgowym Ziemi Kaliskiej w Kaliszu, ul. Kościuszki 12 (62-800 Kalisz),
NIP 618-10-45-706, REGON: 000639512, zwanym dalej „Zamawiającym”
reprezentowanym przez Dyrektora Marcina Magdzińskiego
a
(nazwa Wykonawcy) z siedzibą w (adres Wykonawcy), zarejestrowaną w (organ rejestrowy) pod numerem (numer rejestrowy), zwanym dalej „Wykonawcą”,
reprezentowanym przez (imię i nazwisko reprezentanta)

§1
Przedmiot zamówienia i oświadczenia Wykonawcy
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do kompleksowego wykonania prac budowlanych polegających na rozbiórce wieży bramnej, położonej w Kaliszu przy ul. Bolesława Pobożnego 87-105 na działce nr 1, oraz wykonanie zadania polegającego na umieszczeniu na terenie zabytkowego Grodziska średniowiecznego w Kaliszu – Zawodziu słupa drewnianego w celu przełożenia kamery monitoringu wizyjnego z rozbieranej wieży w nowe miejsce, zgodnie z ofertą Wykonawcy stanowiącą Załącznik nr 1 do Umowy („Oferta”), zwanymi dalej w treści Umowy „Pracami” bądź „Przedmiotem Umowy”. Wykonawca zapewni kierownika rozbiórki, posiadającego odpowiednie uprawnienia.
2. Prace należy wykonać zgodnie z dokumentacja projektową, sztuką budowlaną, aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, wytycznymi inspektora nadzoru inwestorskiego oraz pozwoleniami:
a) Pozwoleniem na budowę: Decyzja nr 22/24 z dnia 23.10.2024 r., znak: WBUA.6741.0030.2024,
b) Pozwoleniem nr 688/2024/A z dnia 03.09.2024 r., znak: Ka.WA.5142.4089.2.2024 na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru,
c) Pozwoleniem nr 821/2024/A z dnia 18.10.2024 r., znak: Ka-WA.5142.4849.2.2024 na podejmowanie innych działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku wpisanego do rejestru.
3. Prace zostaną wykonane przy pomocy materiałów i urządzeń dostarczonych przez Wykonawcę.
4. Wszelkie odpady powstałe w wyniku wykonywania Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do zutylizowania na koszt własny zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Dla uniknięcia wątpliwości Strony zgodnie oświadczają, iż wszelkie koszty bezpośrednio i pośrednio związane z utylizacją odpadów są wliczone w wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w §3 ust. 1. Elementy nadające się do powtórnego wykorzystania zostaną pozostawione przez Wykonawcę na terenie Rezerwatu w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.
5. Wykonawca oświadcza, ze zapoznał się z terenem wykonywania Prac wskazanym w ust. 1 oraz jego otoczeniem jak również z wszelkimi innymi okolicznościami faktycznymi, mogącymi mieć wpływ na realizację obowiązków umownych i potwierdza, iż przyjął do wiadomości, iż Prace będą wykonywane na terenie funkcjonującego Rezerwatu Archeologicznego, gdzie odbywa się ruch turystyczny, i że nie istnieją przeszkody dotyczące Prac i jego otoczenia oraz jakiekolwiek inne okoliczności uniemożliwiające właściwe i terminowe wykonanie Prac, z uwzględnieniem, iż w/w teren będzie nadal funkcjonował w dotychczasowym zakresie w okresie wykonywania Przedmiotu Umowy. W związku z powyższym realizowane przez Wykonawcę Prace nie mogą zakłócać w sposób istotny bieżącego, normalnego funkcjonowania na terenie Rezerwatu w dotychczasowym zakresie w okresie wykonania Przedmiotu Umowy. Wykonawca nie będzie wnosił wobec Zamawiającego żadnych roszczeń ani nie będzie mógł ograniczyć lub wyłączyć swojej odpowiedzialności za nienależyte wykonanie niniejszej Umowy w związku z takimi okolicznościami dotyczącymi terenu Prac i jego otoczenia jakie istniały w dniu zawarcia niniejszej Umowy i które Wykonawca powinien zauważyć przy uwzględnieniu należytej staranności.
§2
Termin wykonania zamówienia

1. Termin rozpoczęcia Prac Strony ustalają na dzień ………....………. Zamawiający przekaże protokolarnie Wykonawcy teren Prac do dnia …………………… . Od dnia przekazania Wykonawcy terenu Prac, Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe na tym terenie.
2. Termin wykonania kompletnego i niewadliwego Przedmiotu umowy Strony ustalają na dzień ……………………. .
3. Dniem wykonania Przedmiotu umowy będzie dzień, w którym podpisany zostanie protokół odbioru końcowego Przedmiotu Umowy niezawierający wad.
4. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o ukończeniu Prac po czym Zamawiający przystąpi do ich odbioru nie później niż w terminie 5 dni od dnia powiadomienia Zamawiającego o zakończeniu prac.

§3
Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu Umowy w kwocie …………………….. zł netto (słownie: …............................................................................. złotych 00/100). W/w wynagrodzenie zostanie powiększone o podatek VAT w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 powyżej obejmuje wszystkie koszty oraz wszelkie nakłady oraz wydatki, poniesione przez Wykonawcę w związku z wykonywaniem Przedmiotu niniejszej Umowy oraz ryzyko i odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu należytego oszacowania kosztów realizacji Prac, skalkulowanych i przyjętych przez Wykonawcę przy zachowaniu przez Niego należytej staranności.
3. Zamawiający zobowiązuje się do dokonania płatności wynagrodzenia Wykonawcy za zrealizowanie Przedmiotu umowy po odbiorze całości Prac stanowiących przedmiot Umowy potwierdzonym protokołem odbioru niezawierającym wad, podpisany przez obie Strony, w terminie płatności do 21 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT. Podstawą do wystawienia faktury VAT i zapłaty wynagrodzenia jest protokół odbioru końcowego niezawierający wad wraz z pozostałymi dokumentami odbiorowymi.
4. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
§4
Kary umowne

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) Za każdy dzień opóźnienia w zakończeniu Przedmiotu Umowy w wysokości 1% Wynagrodzenia (netto), przy czym za dzień zakończenia Przedmiotu Umowy rozumie się datę podpisania protokołu odbioru końcowego Przedmiotu Umowy niezawierającego wad,
b) Za każdy dzień opóźnienia w stosunku do uzgodnionego terminu w usunięciu wad stwierdzonych w czasie czynności odbiorowych lub w okresie rękojmi lub/i gwarancji w wysokości 1% Wynagrodzenia (netto),
c) W przypadku odstąpienia od niniejszej Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy - w wysokości 10% Wynagrodzenie (netto).
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z winy Zmawiającego w wysokości 10% wartości Wynagrodzenia (netto).
3. Zapłata określonych w umowie kar umownych nie wyłącza dochodzenia odszkodowania w zakresie przewyższającym wysokość zastrzeżonych kar umownych do pełnej wysokości poniesionej szkody.

§5
Odstąpienie od Umowy

Zamawiający może odstąpić od niniejszej Umowy z winy Wykonawcy w poniższych sytuacjach:
a) Jeżeli Wykonawca z przyczyn od niego zależnych, przerwał realizację Prac i nie realizuje ich przez okres 7 dni, chyba, że przerwa w realizacji wynika z siły wyższej lub uzasadniona jest na podstawie innych postanowień niniejszej Umowy, w tym okoliczności istniejących po stronie Zamawiającego,
b) Jeżeli stwierdzone zostanie prowadzenie przez Wykonawcę Prac w sposób istotnie odbiegający od Oferty lub przepisów technicznych lub też wykonywanie przez niego nienależycie swoich zobowiązań umownych lub zwłoka w wykonaniu przedmiotu umowy przez Wykonawcę przekroczy 30 dni.
2. Odstąpienie od umowy na podstawie każdej z przyczyn wskazanych w niniejszej Umowie, powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności z podaniem przyczyny odstąpienia, w terminie 120 dni od dnia, w którym Strona odstępująca dowiedziała się o zaistnieniu przyczyny do złożenia oświadczenia o odstąpieniu.
3. W razie odstąpienia od umowy Zamawiający i Wykonawca sporządzą protokół inwentaryzacji
§6
Postanowienia końcowe

1. Osobami do kontaktu w sprawach realizacji przedmiotu umowy będą:
a) Ze strony Wykonawcy: ………………………………………………..
b) Ze strony Zamawiającego: …….…………………………………..
2. Wszelkie ewentualne spory mogące wyniknąć na tle stosowania niniejszej umowy rozstrzygać będzie właściwy sąd powszechny dla siedziby Zamawiającego.
3. Strony będą doręczać sobie korespondencję na adresy wskazane w komparycji niniejszej umowy, a korespondencję kierowaną w formie elektronicznej na następujące adresy:
- dla Zamawiającego: ……….…………………………
- dla Wykonawcy: …………………………………..
4. W razie zmiany adresu pocztowego lub e-mail, Strony są zobowiązane do wzajemnego informowania o takiej zmianie. W przeciwnym razie korespondencja wysłana na poprzednio obowiązujący adres będzie uważana za skutecznie doręczone.
5. Wykonawca nie może dokonać jakiegokolwiek przelewu (cesji) wierzytelności Wykonawcy względem Zamawiającego na rzecz osób trzecich, powstałych pod jakimkolwiek tytułem prawnym, bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
6. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
7. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 egz. dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY	WYKONAWCA